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PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

OGGETTO:
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI CONTROLLO DEI DATI RILEVATI SUI TERRAZZAMENTI RETICI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO: AVANZAMENTO DEI LAVORI E DEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che 

· con deliberazione n. 153 del 26 settembre 2012 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto OS.TE. (Osservatorio Terrazzamenti della provincia di Sondrio;

· con determinazione n. 1034 dell’11 settembre 2013 è stato attivato un partenariato con la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) per sviluppare un progetto di ricerca, nell’ambito del progetto OS.TE, dal titolo “Realizzazione di un sistema informativo di controllo dei dati rilevati sui terrazzamenti della Provincia di Sondrio” prevedendo una spesa complessiva di €. 360.000,00 di cui €. 300.000,00 a carico della Provincia di Sondrio ed €. 60.000,00 a carico della SUPSI;

· lo stato di avanzamento del progetto è stato illustrato nella riunione del tavolo tecnico tenutosi presso la C.C.I.A.A. di Sondrio in data 17 luglio 2014;

· dalla relazione distribuita e conservata agli atti del Servizio Agricoltura è emerso l’ottimo lavoro fin qui svolto da Società di Sviluppo, da SUPSI e loro collaboratori; in particolare il professionisti hanno comunicato il completamento della raccolta dei dati in un un’area campione in Comune di Montagna in Valtellina di circa 6 ettari che ha consentito di allestire il software ed il relativo portale la cui applicazione verrà illustrata e presentata  in campo dai professionisti nella prima quindicina di ottobre 2014:

CONSIDERATO:

· che i risultati sono stati  raggiunti anche grazie ai dati forniti da Regione Lombardia Servizio Agricoltura (catasto vigneti SISCO) e da Provincia di Sondrio  Servizio Pianificazione (orto foto AGEA 2012 e cartografia catastale);

· che si rende necessario estendere  l’intervento ai rimanenti 250 ettari terrazzati individuati nell’ ambito del progetto OSTE utilizzando i dati della banca territoriale dei terrazzamenti in formato d.w.g. da acquisire da parte del Servizio Pianificazione (Ufficio Cartografico) della Provincia di Sondrio per la produzione del D.B.T. multi scala aggiornato con il volo dell’aprile 2012 e con la  restituzione alla scala 1:2000;

· che la produzione del DBT multi scala aggiornato e armonizzato sull’intero territorio provinciale consentirà di disporre di numerose banche dati territoriali, tra cui quelle di interesse ai fini dell’estensione del progetto OSTE sull’intero versante terrazzato retico provinciale con le medesime caratteristiche di aggiornamento e dettaglio di restituzione  aerofotogrammetria di quanto già utilizzato nell’area pilota in Comune di Montagna in Valtellina;

RITENUTO, ala luce dei risultati fin qui raggiunti, di definire in modo più puntale le voci di spesa per realizzare il progetto di ricerca e precisamente:

· € 60.000 a carico di SUPSI per materiale, personale specializzato e supporto tecnico come meglio specificato nel “progetto di ricerca” sottoscritto il 27.09.2013;

· € 150.000  contributo a SUPSI per elaborazione dati, sviluppo software e realizzazione portale;

· € 126.000 contributo a SUPSI per computi e certificazioni qualità dati raccolti in campo;

· € 12.500 al Servizio Pianificazione Provincia di Sondrio per DBT multi scala aggiornato con il  volo dell’aprile 2012;              

· €  11.500, somma a disposizione per varie ed eventuali;

DETERMINA

1) di confermare in €. 360.000,00 il costo del progetto di ricerca, nell’ambito del progetto OS.TE, dal titolo    “Realizzazione di un sistema informativo di controllo dei dati rilevati sui terrazzamenti della Provincia di Sondrio” da attuare in partenariato con la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana    (SUPSI)  nell’ambito del progetto OS.TE come da determina n. 1034 dell’11 settembre 2013,  di cui  €. 60.000,00  a carico di SUPSI ed €. 300.000,00 a carico di Provincia di Sondrio;

2) di dare atto che un primo contributo di €. 90.000,00 è già stato erogato a SUPSI il 2 ottobre 2013 e i rimanenti € 210.000,00 sono disponibili al capitolo 103544 impegno 1634/2014;

3) di ripartire le voci di spesa per realizzare il progetto di ricerca nel seguente modo:

-  €  60.000 a carico di SUPSI per materiale, personale specializzato e supporto tecnico    come meglio  

    specificato nel “progetto di ricerca” sottoscritto il 27.09.2013;

-  € 60.000  contributo a SUPSI a saldo per elaborazione dati, sviluppo software e realizzazione portale;

-  € 126.000 contributo a SUPSI per computi e certificazioni qualità dati raccolti in campo;

-  € 12.500 al Servizio Pianificazione Provincia di Sondrio per DBT multi scala aggiornato con il  volo dell’aprile    

       2012;          

-  € 11.500, somma a disposizione per varie ed eventuali;

4) di disporre il pagamento a SUPSI di un secondo contributo di  €. 53.920,00 a saldo dell’attività fin qui svolta per il progetto pilota in Comune di Montagna in Valtellina di 6 ettari (elaborazione e controllo dei dati raccolti, sviluppo del software e realizzazione del portale):

5) di dare atto che la rimanente somma di € 132.080 verrà erogata a richiesta di SUPSI, per stati di avanzamento man mano che verrà dato avvio alla validazione dei  dati raccolti sui rimanenti 250 ettari terrazzati.

Il Dirigente

MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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